PERENCANAAN PROYEK

AutoGrade AI

Web Dashboard Penilaian Tugas Otomatis Terintegrasi Google Classroom, LLM, dan n8n

| Komponen | Keterangan |
| --- | --- |
| Jenis Proyek | Praktikum AI berbasis LLM dan automation |
| Fokus Utama | AI grading, feedback email, integrasi Google Classroom |
| Pengguna Utama | Dosen/asisten pengajar |
| Mesin Automation | n8n sebagai backend workflow internal |
| Model Akses | Dosen login Google OAuth, tanpa konfigurasi API manual |

Dokumen ini adalah rancangan terbaru yang menggabungkan web dashboard, OAuth dosen, Google Classroom, n8n, LLM grading, auto-approval, email feedback, dan aspek keamanan token.

# Daftar Isi Ringkas

1. Konsep Utama

2. Arsitektur Sistem

3. Pembagian Peran

4. Alur Login dan OAuth

5. Dashboard Dosen

6. Alur Pembuatan Tugas

7. Workflow AI Grading

8. Auto-Approval dan Email Feedback

9. Database dan Penyimpanan File

10. Integrasi n8n

11. Keamanan Token dan API

12. Roadmap Implementasi

13. Timeline dan Skenario Demo

14. Batasan Sistem

# 1. Konsep Utama

AutoGrade AI adalah web dashboard untuk dosen yang terhubung langsung dengan Google Classroom. Sistem ini membantu dosen membuat atau memilih tugas, mengunggah soal, rubrik, dan kunci jawaban, lalu menjalankan penilaian otomatis menggunakan LLM.

Prinsip desain utama: dosen tidak perlu membuka n8n, mengatur API key, memasukkan Course ID manual, atau melakukan konfigurasi teknis. Semua proses teknis dikelola oleh admin dan backend aplikasi.

| Dosen Cukup Melakukan | Dosen Tidak Perlu Melakukan |
| --- | --- |
| Login dengan Google | Membuka dashboard n8n |
| Pilih kelas dari dashboard | Membuat credential Google API |
| Buat/pilih tugas | Mengatur token OAuth secara manual |
| Upload soal, rubrik, dan kunci | Mengetik Course ID dan CourseWork ID |
| Klik Mulai AI Grading | Membuat API key LLM |

# 2. Arsitektur Sistem

Dosen
  -> Web Dashboard AutoGrade AI
  -> Login Google OAuth
  -> Backend Aplikasi
  -> Database
  -> n8n Webhook
  -> Google Classroom API / Google Drive API / Gmail API
  -> LLM API
  -> Database / Dashboard / Email Feedback

| Komponen | Fungsi |
| --- | --- |
| Web Dashboard | UI utama untuk dosen memilih kelas, membuat tugas, upload file, review hasil grading. |
| Google OAuth | Mekanisme login dan izin akses Google Classroom, Drive, Gmail, dan profil dosen. |
| Backend Aplikasi | Mengelola user, token, assignment, validasi request, dan komunikasi dengan n8n. |
| Database | Menyimpan user, token terenkripsi, konfigurasi tugas, hasil grading, dan audit log. |
| n8n | Automation engine internal untuk mengambil submission, memproses dokumen, memanggil LLM, dan mengirim email. |
| Google Classroom API | Mengambil kelas, tugas, submission mahasiswa, dan opsional update nilai. |
| Google Drive API | Menyimpan file soal/rubrik/kunci dan mengambil file jawaban mahasiswa. |
| LLM API | Menilai jawaban berdasarkan rubrik dan membuat feedback personal. |
| Gmail API | Mengirim feedback otomatis ke email mahasiswa. |

# 3. Pembagian Peran

| Aktor | Tanggung Jawab |
| --- | --- |
| Admin/Developer | Setup Google Cloud Project, OAuth consent, n8n workflow, API key LLM, database, keamanan token, dan deployment. |
| Dosen/Asisten | Login Google, pilih kelas/tugas, upload soal-rubrik-kunci, menjalankan grading, review hasil, dan approve nilai. |
| Mahasiswa | Menerima tugas dan mengumpulkan jawaban di Google Classroom; menerima feedback melalui email. |
| n8n | Menjalankan workflow automation di belakang layar, bukan sebagai UI untuk dosen. |

# 4. Alur Login Google OAuth

Dosen membuka Web Dashboard AutoGrade AI.

Dosen klik tombol Login dengan Google.

Google menampilkan halaman izin akses sesuai scope yang dibutuhkan.

Dosen menyetujui akses.

Backend menerima authorization code dari Google.

Backend menukar authorization code menjadi access token dan refresh token.

Token disimpan secara terenkripsi di database.

Dosen masuk ke dashboard dan dapat melihat daftar kelas dari Google Classroom.

Catatan keamanan: aplikasi tidak menerima password dosen. Aplikasi hanya menerima token OAuth dengan izin terbatas sesuai scope yang disetujui dosen.

# 5. Strategi Credential dan Token

| Jenis Credential | Disimpan di | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| GOOGLE_CLIENT_ID | Environment backend | ID aplikasi OAuth Google. |
| GOOGLE_CLIENT_SECRET | Environment backend | Secret aplikasi OAuth, tidak boleh dikirim ke frontend. |
| OPENAI_API_KEY / GEMINI_API_KEY | Environment backend/n8n | API key LLM milik sistem, bukan milik dosen. |
| N8N_WEBHOOK_URL | Environment backend | URL internal untuk menjalankan workflow n8n. |
| N8N_API_KEY | Environment backend | Key internal untuk mengamankan komunikasi backend ke n8n. |
| access_token dosen | Database terenkripsi | Token sementara untuk memanggil Google API. |
| refresh_token dosen | Database terenkripsi | Token jangka panjang untuk membuat access token baru saat expired. |

Desain aman:
- Refresh token disimpan di backend, bukan di n8n.
- n8n hanya meminta access token sementara saat workflow berjalan.
- Token tidak ditampilkan di dashboard admin.
- Token tidak dicatat ke log.

# 6. Fitur Web Dashboard Dosen

| Halaman | Isi/Fitur |
| --- | --- |
| Login Page | Tombol Login dengan Google. |
| Dashboard Utama | Ringkasan jumlah kelas, tugas, submission menunggu dinilai, review pending, dan feedback terkirim. |
| Pilih Kelas | Daftar kelas diambil dari Google Classroom milik dosen. |
| Daftar Tugas | Menampilkan tugas dalam kelas terpilih dan tombol Buat Tugas Baru. |
| Buat Tugas | Form judul, deskripsi, deadline, nilai maksimal, upload soal, rubrik, kunci jawaban, auto-approval, auto-email, mode nilai. |
| Grading Page | Tombol Mulai AI Grading dan tabel hasil setiap mahasiswa. |
| Review Manual | Menampilkan jawaban, skor AI, alasan AI, feedback, tombol edit, approve, kirim email, dan update Classroom. |

# 7. Alur Pembuatan atau Sinkronisasi Tugas

Dosen pilih kelas
  -> Dosen klik Buat Tugas Baru
  -> Upload soal, rubrik, dan kunci jawaban
  -> Backend menyimpan file ke Google Drive
  -> Backend membuat CourseWork di Google Classroom
  -> Backend menyimpan courseId dan courseWorkId otomatis ke database
  -> Mahasiswa mengumpulkan jawaban di Google Classroom

Dengan desain ini, dosen tidak perlu mengetahui Course ID dan CourseWork ID. ID tersebut diambil dan disimpan otomatis oleh sistem setelah dosen memilih kelas dan membuat atau memilih tugas.

# 8. Workflow AI Grading

Dosen klik Mulai AI Grading
  -> Backend validasi user dan assignment
  -> Backend memanggil n8n Webhook
  -> n8n mengambil token sementara dari backend
  -> n8n mengambil submission dari Google Classroom
  -> n8n mengambil file jawaban PDF/DOCX dari Drive
  -> File dikonversi ke Markdown/Text bersih
  -> LLM menilai jawaban berdasarkan rubrik dan kunci
  -> Output JSON divalidasi
  -> Status ditentukan: APPROVED / REVIEW / FAILED
  -> Hasil disimpan ke database/dashboard
  -> Feedback dikirim email jika memenuhi syarat

# 9. Format Output LLM

{
  "score": 85,
  "confidence": "high",
  "needs_review": false,
  "reason": "Jawaban menjelaskan konsep utama dengan benar dan memberi contoh relevan.",
  "feedback_email": "Jawaban kamu sudah baik. Konsep utama sudah tepat, tetapi contoh bisa dibuat lebih spesifik.",
  "rubric_breakdown": [
    {
      "criterion": "Pemahaman konsep",
      "score": 35,
      "max_score": 40,
      "comment": "Definisi dan cara kerja sudah benar."
    }
  ]
}

# 10. Prompt Grading

Anda adalah asisten penilai tugas mahasiswa.

Tugas Anda:
- Menilai jawaban mahasiswa hanya berdasarkan rubrik.
- Memberikan skor objektif.
- Memberikan alasan singkat.
- Memberikan feedback yang sopan, jelas, dan membantu.
- Menghasilkan JSON valid sesuai format.

Rubrik:
{{rubric}}

Kunci jawaban:
{{answer_key}}

Jawaban mahasiswa:
{{student_answer}}

Nilai maksimal:
{{max_score}}

Aturan:
1. Jangan menilai di luar rubrik.
2. Jika jawaban kosong, tidak relevan, atau tidak bisa dibaca, beri skor rendah dan needs_review true.
3. Jika jawaban ambigu, confidence harus medium atau low.
4. Jika jawaban lengkap dan sesuai rubrik, confidence boleh high.
5. Feedback maksimal 4 kalimat.
6. Reason maksimal 2 kalimat.
7. Jangan menyebut bahwa kamu adalah AI.
8. Jangan memberikan komentar yang merendahkan mahasiswa.
9. Jika ada kemungkinan kesalahan ekstraksi dokumen, needs_review harus true.

# 11. Auto-Approval

Jawaban otomatis berstatus APPROVED hanya jika semua syarat berikut terpenuhi:

confidence = high
AND needs_review = false
AND score >= 0
AND score <= max_score
AND extraction_status = SUCCESS
AND extracted_text_length >= min_answer_length
AND output_json_valid = true
AND auto_approval = true

Jika salah satu syarat gagal, status menjadi REVIEW. Jika file tidak bisa dibaca, status menjadi FAILED atau REVIEW sesuai konfigurasi.

# 12. Pengiriman Feedback Email

Email otomatis dikirim hanya jika:

status = APPROVED
AND auto_email = true
AND student_email tersedia
AND email_sent = false

| Bagian Email | Isi |
| --- | --- |
| Subject | Feedback Tugas: {{nama_tugas}} |
| Pembuka | Halo {{student_name}}, |
| Info Tugas | Tugas: {{nama_tugas}}; Nilai sementara: {{score}}/{{max_score}} |
| Feedback | {{feedback_email}} |
| Catatan | Nilai dan feedback dibuat berdasarkan rubrik. Jika ada revisi dosen/asisten, nilai akhir dapat diperbarui. |

# 13. Update Nilai ke Google Classroom

| Mode | Penjelasan | Rekomendasi |
| --- | --- | --- |
| None | Nilai hanya disimpan di dashboard/database. | MVP paling aman. |
| Draft | Nilai dikirim sebagai draftGrade. | Bagus untuk tahap lanjutan karena masih bisa direview. |
| Final | Nilai dikirim sebagai assignedGrade. | Gunakan setelah approval dosen/asisten. |

# 14. Database Terbaru

| Tabel | Kolom Utama | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| users | id, google_id, name, email, role, created_at | Menyimpan data dosen/admin. |
| oauth_tokens | user_id, access_token_encrypted, refresh_token_encrypted, expiry_date, scopes, revoked | Menyimpan token OAuth terenkripsi. |
| assignments | teacher_id, course_id, coursework_id, title, max_score, file_id, auto_approval, auto_email, grade_mode, status | Menyimpan konfigurasi tugas. |
| grading_results | assignment_id, student_id, score_ai, confidence, status, reason, feedback_email, email_sent | Menyimpan hasil grading tiap mahasiswa. |
| audit_logs | user_id, action, resource, status, message, created_at | Mencatat aktivitas dan error penting. |

# 15. Penyimpanan File

AutoGrade AI/
  {teacher_email}/
    Soal/
    Rubrik/
    Kunci Jawaban/
    Jawaban Mahasiswa/
    Feedback/
    Logs/

File soal, rubrik, dan kunci jawaban disimpan di Google Drive atau storage server. Metadata file tetap disimpan di database agar mudah dilacak oleh sistem.

# 16. Strategi Hemat Token

PDF/DOCX
  -> Extract text
  -> Remove header/footer
  -> Remove nomor halaman
  -> Remove metadata
  -> Remove teks duplikat
  -> Normalize whitespace
  -> Convert ke Markdown sederhana
  -> Split per soal/bagian
  -> Kirim bagian relevan ke LLM

| Strategi | Manfaat |
| --- | --- |
| Cleaning teks | Mengurangi token tidak penting seperti header, footer, nomor halaman, dan duplikasi. |
| Markdown sederhana | Membuat struktur jawaban lebih rapi dan mudah dipahami LLM. |
| Split per soal | Mengurangi konteks yang dikirim dan meningkatkan akurasi penilaian. |
| Prompt pendek | Menekan biaya token dan mempercepat proses. |
| Feedback dibatasi | Mencegah output terlalu panjang dan boros token. |

# 17. Keamanan Sistem

Dosen login via Google OAuth resmi.

Password dosen tidak pernah disimpan oleh aplikasi.

Refresh token disimpan terenkripsi di database.

Token tidak ditampilkan di UI admin maupun UI dosen.

Token tidak dicatat ke log.

n8n tidak menyimpan refresh token permanen milik dosen.

Backend memberikan access token sementara saat n8n membutuhkan akses.

Gunakan HTTPS di semua endpoint.

Sediakan fitur Disconnect Google Account.

Gunakan scope Google seminimal mungkin sesuai kebutuhan.

# 18. Scope Google yang Dibutuhkan

| Scope/Kategori | Kebutuhan |
| --- | --- |
| User profile/email | Mengetahui identitas dosen yang login. |
| Classroom courses read | Menampilkan daftar kelas dosen. |
| Classroom coursework read/write | Membaca dan membuat tugas. |
| Classroom submissions read/write | Membaca submission dan opsional update nilai. |
| Drive file read/write | Menyimpan soal/rubrik/kunci dan membaca file jawaban. |
| Gmail send | Mengirim feedback email ke mahasiswa. |

# 19. Roadmap Implementasi

| Tahap | Target | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Tahap 1 - MVP Praktikum | Dashboard sederhana, satu credential admin, AI grading, hasil di dashboard/Sheets, email feedback. | Paling cepat untuk demo. |
| Tahap 2 - OAuth Dosen | Login Google per dosen, token terenkripsi, kelas/tugas muncul otomatis. | Dosen tidak perlu input ID manual. |
| Tahap 3 - Multi-user Production | Role admin/teacher, database production, audit log, queue grading, usage limit, app verification. | Untuk produk serius. |

# 20. Timeline 14 Hari

| Hari | Target |
| --- | --- |
| 1 | Setup project web dan database. |
| 2 | Setup Google Cloud OAuth. |
| 3 | Implementasi Login Google OAuth. |
| 4 | Ambil daftar kelas Google Classroom. |
| 5 | Ambil daftar tugas Google Classroom. |
| 6 | Buat halaman upload soal, rubrik, dan kunci. |
| 7 | Simpan file dan konfigurasi assignment. |
| 8 | Hubungkan backend ke n8n webhook. |
| 9 | Workflow n8n ambil submission. |
| 10 | Convert PDF/DOCX ke text/Markdown. |
| 11 | LLM grading dan JSON output. |
| 12 | Auto approval dan simpan hasil. |
| 13 | Gmail feedback. |
| 14 | Testing, demo, dan finalisasi laporan. |

# 21. Tech Stack Rekomendasi

| Bagian | Rekomendasi |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js / React |
| Backend | Next.js API Routes / Express / FastAPI |
| Database | Supabase PostgreSQL / PostgreSQL |
| Automation | n8n |
| Auth | Google OAuth |
| Storage | Google Drive |
| LLM | OpenAI / Gemini |
| Email | Gmail API atau n8n Gmail node |
| Deployment | Vercel + Railway/Render/Supabase |

# 22. Skenario Demo

Dosen login dengan Google.

Dashboard menampilkan kelas dari Google Classroom.

Dosen memilih kelas Praktikum AI A.

Dosen membuat tugas baru dan upload soal, rubrik, serta kunci jawaban.

Tugas tersinkron ke Google Classroom.

Mahasiswa submit PDF/DOCX di Google Classroom.

Dosen klik Mulai AI Grading.

n8n mengambil submission dan memproses jawaban.

LLM menilai jawaban berdasarkan rubrik.

Hasil muncul di dashboard.

Jawaban high confidence otomatis approved dan feedback terkirim email.

Jawaban medium/low confidence masuk halaman review manual.

# 23. Batasan Sistem

Sistem tidak menggantikan dosen sepenuhnya.

AI hanya menilai berdasarkan rubrik yang disediakan.

Jawaban dengan confidence medium/low wajib direview manual.

PDF hasil scan memerlukan OCR.

Akurasi penilaian bergantung pada kualitas rubrik dan keterbacaan file.

Token OAuth harus disimpan aman dan tidak ditampilkan ke admin maupun user.

Untuk MVP, nilai final Classroom sebaiknya dibatasi pada draftGrade atau disimpan di dashboard terlebih dahulu.

# 24. Kesimpulan Desain Terbaru

Web Dashboard AutoGrade AI
+ Google OAuth untuk dosen
+ Backend penyimpan token dan konfigurasi
+ n8n sebagai automation engine internal
+ Google Classroom sebagai tempat tugas dan submission
+ LLM untuk grading
+ Gmail untuk feedback

Desain ini membuat sistem lebih user-friendly karena dosen tidak perlu melakukan konfigurasi API atau membuka n8n. Dosen cukup login Google, memilih kelas, membuat tugas, menjalankan AI grading, dan melakukan review jika diperlukan. Admin cukup melakukan konfigurasi sistem satu kali di sisi backend dan n8n.